TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---o0o---

DỰ ÁN

CAR SHOWROOM

Web đặt lịch sửa chữa xe ô tô & Bán phụ tùng xe ô tô

PHÂN CHIA NHIỆM VỤ

Môn học: HSF302 - Java Spring Boot

Giảng viên hướng dẫn: ...

Nhóm: 5 thành viên

Ngày: ...

# MỤC LỤC

1.  Giới thiệu dự án

2.  Công nghệ sử dụng

3.  Hiện trạng dự án (Đã hoàn thiện)

4.  Các phần cần phát triển

5.  Phân chia nhiệm vụ chi tiết

5.1  Thành viên 1 — Core Foundation & Product Module

5.2  Thành viên 2 — Cart & Order Module

5.3  Thành viên 3 — Booking, Vehicle & Service Module

5.4  Thành viên 4 — Admin Complete Management

5.5  Thành viên 5 — Frontend & Integration

6.  Ma trận phụ thuộc giữa các thành viên

7.  Thứ tự thực hiện & Timeline

8.  Tiêu chí đánh giá hoàn thành

# 1. Giới thiệu dự án

Dự án "Car ShowRoom" là một ứng dụng web được xây dựng trên nền tảng Java Spring Boot kết hợp với Thymeleaf, nhằm cung cấp một giải pháp toàn diện cho các cửa hàng kinh doanh xe ô tô với hai chức năng chính:

Đặt lịch sửa chữa bảo dưỡng xe ô tô (Booking System)

Bán phụ tùng xe ô tô trực tuyến (E-commerce)

Ứng dụng hướng đến hai nhóm người dùng: Khách hàng (Customer) có thể xem sản phẩm, đặt hàng phụ tùng, đặt lịch sửa chữa và quản lý xe cá nhân; Quản trị viên (Admin) có thể quản lý toàn bộ hệ thống bao gồm sản phẩm, đơn hàng, lịch đặt, dịch vụ và người dùng.

# 2. Công nghệ sử dụng

| Thành phần | Công nghệ |
| --- | --- |
| Backend Framework | Java Spring Boot 4.1.0 |
| Ngôn ngữ | Java 21 |
| Template Engine | Thymeleaf |
| Database | SQL Server (mssql-jdbc) |
| ORM | Hibernate / JPA (spring-boot-starter-data-jpa) |
| Bảo mật | Spring Security + BCryptPasswordEncoder |
| Build Tool | Maven |

# 3. Hiện trạng dự án (Đã hoàn thiện)

Các phần đã được xây dựng hoàn chỉnh:

Entity classes:Tất cả 12 entity (User, Category, Product, Vehicle, CarModel, Service, Order, OrderDetail, Booking, BookingDetail, CartItem, ProductCompatibility) cùng với repository tương ứng.

Authentication:Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất với Spring Security + BCrypt. Phân quyền Admin cho /admin/** .

Admin User CRUD:Quản lý người dùng (xem danh sách, xem chi tiết, tạo mới, chỉnh sửa, khóa/mở khóa).

Home page:Trang chủ cơ bản với thông tin chào mừng, link đăng nhập/đăng ký.

Auth templates:Giao diện login và register.

Global Controller Advice:Đưa thông tin currentUser vào tất cả các template.

# 4. Các phần cần phát triển

Dựa trên cấu trúc hiện tại, các phần sau đây cần được xây dựng để hoàn thiện dự án:

Service implementations — Tất cả các service interface (ProductService, CategoryService, CartService, OrderService, BookingService, VehicleService, CarModelService) đều chưa có implementation.

Controller endpoints — ProductController, CartController, OrderController, BookingController mới chỉ là stub rỗng.

Thymeleaf templates — Toàn bộ giao diện cho sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, đặt lịch, quản lý xe đều chưa có.

Static resources — Thư mục src/main/resources/static/ hoàn toàn chưa tồn tại (không có CSS, JS, images).

Layout fragments — Chưa có header/footer/sidebar dùng Thymeleaf fragments để tái sử dụng.

DTO validation — Các DTO (LoginRequest, RegisterRequest, AuthResponse, UserResponse) đều là class rỗng.

Admin management mở rộng — Admin mới chỉ quản lý được User, cần thêm CRUD cho Product, Category, Order, Booking, Service, Vehicle.

Error pages — Chưa có trang lỗi 404, 500, error.

Frontend nâng cao — Chưa có JavaScript, CSS tùy chỉnh, responsive design.

# 5. Phân chia nhiệm vụ chi tiết

Các nhiệm vụ được phân chia cho 5 thành viên, mỗi thành viên đảm nhận cả phần backend lẫn frontend cho module được giao. Thứ tự các nhiệm vụ được sắp xếp theo dependency, đảm bảo khi ghép lại dự án có thể chạy được.

## 5.1  Thành viên 1 — Core Foundation & Product Module

| STT | Phân loại | Nhiệm vụ chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Backend | Hoàn thiện các DTO: LoginRequest, RegisterRequest, AuthResponse, UserResponse — thêm các trường dữ liệu và annotation validation (@NotBlank, @Email, @Size, @Pattern,...) |
| 2 | Backend | Implement ProductService (CRUD, search, filter by category, phân trang) |
| 3 | Backend | Implement CategoryService (CRUD) |
| 4 | Backend | Xây dựng ProductController đầy đủ endpoints: GET /products (list + search), GET /products/{id} (detail), GET /products/category/{categoryId} (filter) |
| 5 | Frontend | Tạo layout fragments: header.html, footer.html, sidebar.html tại templates/fragments/ — sử dụng th:replace/th:insert để tái sử dụng |
| 6 | Frontend | Tạo templates cho Product: products/list.html (danh sách sản phẩm, grid view, search bar, phân trang), products/detail.html (chi tiết sản phẩm, giá, mô tả, nút "Thêm vào giỏ") |
| 7 | Frontend | Tạo templates admin cho Category: admin/category/list.html, admin/category/create.html, admin/category/edit.html (CRUD danh mục) |
| 8 | Frontend | Tạo templates admin cho Product: admin/product/list.html, admin/product/create.html, admin/product/edit.html (CRUD sản phẩm kèm hình ảnh, trạng thái) |

Sản phẩm bàn giao:

Layout fragments (header, footer, sidebar) có navigation đầy đủ

DTOs hoàn chỉnh với validation

ProductService + ProductController + Product templates

CategoryService + Category admin templates

Admin Product CRUD hoàn chỉnh

Phụ thuộc:

Không phụ thuộc thành viên khác (dựng nền tảng)

Sử dụng các Entity và Repository đã có

Ghi chú: Các templates cần dùng Bootstrap (CDN) để có style cơ bản, sau đó Member 5 sẽ tinh chỉnh CSS.

## 5.2  Thành viên 2 — Cart & Order Module

| STT | Phân loại | Nhiệm vụ chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Backend | Implement CartService (thêm vào giỏ, cập nhật số lượng, xóa item, lấy giỏ hàng hiện tại, tính tổng tiền) |
| 2 | Backend | Implement OrderService (tạo đơn hàng từ giỏ hàng, lấy lịch sử đơn hàng theo user, lấy chi tiết đơn hàng, cập nhật trạng thái) |
| 3 | Backend | Xây dựng CartController: GET /cart (xem giỏ), POST /cart/add (thêm), POST /cart/update (cập nhật), POST /cart/remove/{id} (xóa) |
| 4 | Backend | Xây dựng OrderController: GET /orders (lịch sử), GET /orders/{id} (chi tiết), POST /orders/checkout (tạo đơn từ giỏ) |
| 5 | Frontend | Tạo templates Cart: cart/view.html (giỏ hàng: danh sách sản phẩm, số lượng, tổng tiền, nút thanh toán) |
| 6 | Frontend | Tạo templates Order: orders/list.html (lịch sử đơn hàng), orders/detail.html (chi tiết đơn hàng, trạng thái), orders/checkout.html (form xác nhận địa chỉ, thanh toán) |
| 7 | Frontend | Tạo templates admin cho Order: admin/order/list.html (danh sách đơn hàng, filter trạng thái), admin/order/detail.html (xem chi tiết + cập nhật trạng thái) |
| 8 | Frontend | Tích hợp JavaScript cơ bản: cập nhật số lượng giỏ hàng bằng AJAX, xác nhận xóa item |

Sản phẩm bàn giao:

CartService + CartController + Cart templates

OrderService + OrderController + Order templates

Admin Order management templates

Checkout flow hoàn chỉnh

Phụ thuộc:

Member 1 — Layout fragments (header/footer)

Member 1 — ProductService (để lấy thông tin sản phẩm khi thêm vào giỏ)

Phần Auth đã có sẵn (User entity, SecurityContext)

Ghi chú: Cần đợi Member 1 hoàn thành layout cơ bản và ProductService trước khi có thể test giao diện.

## 5.3  Thành viên 3 — Booking, Vehicle & Service Module

| STT | Phân loại | Nhiệm vụ chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Backend | Implement BookingService (tạo booking, lấy booking theo user, lấy chi tiết, hủy booking, cập nhật trạng thái) |
| 2 | Backend | Implement VehicleService (thêm xe mới, lấy danh sách xe của user, xóa xe) |
| 3 | Backend | Implement CarModelService (CRUD car model, lấy model theo brand) |
| 4 | Backend | Xây dựng BookingController: GET /booking (form đặt lịch), POST /booking (tạo booking), GET /booking/my-bookings (lịch sử), GET /booking/{id} (chi tiết), POST /booking/{id}/cancel (hủy) |
| 5 | Backend | Xây dựng VehicleController: GET /vehicles (danh sách xe của tôi), GET /vehicles/add (form thêm), POST /vehicles/add (thêm), POST /vehicles/{id}/delete (xóa) |
| 6 | Frontend | Tạo templates Booking: booking/create.html (form chọn dịch vụ, chọn xe, chọn ngày giờ, ghi chú), booking/my-bookings.html (danh sách booking), booking/detail.html (chi tiết booking) |
| 7 | Frontend | Tạo templates Vehicle: vehicles/list.html (danh sách xe kèm thông tin model), vehicles/add.html (form thêm xe — chọn model từ dropdown) |
| 8 | Frontend | Tạo templates admin: admin/booking/list.html + admin/booking/detail.html (quản lý booking), admin/service/list.html + admin/service/create.html + admin/service/edit.html (CRUD dịch vụ) |

Sản phẩm bàn giao:

BookingService + BookingController + Booking templates

VehicleService + VehicleController + Vehicle templates

CarModelService

Admin Booking management + Admin Service management templates

Phụ thuộc:

Member 1 — Layout fragments (header/footer)

Phần Auth đã có sẵn (User entity, lấy currentUser)

Entity Service, Booking, BookingDetail, Vehicle, CarModel đã có sẵn

Ghi chú: Có thể bắt đầu sớm vì chỉ phụ thuộc vào layout. Các entity Service, Vehicle, CarModel đã được định nghĩa đầy đủ.

## 5.4  Thành viên 4 — Admin Complete Management

| STT | Phân loại | Nhiệm vụ chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Backend | Xây dựng AdminController mở rộng: thêm các endpoints cho quản lý sản phẩm, danh mục, đơn hàng, booking, dịch vụ, xe — sử dụng service từ Member 1, 2, 3 |
| 2 | Backend | Admin Dashboard nâng cao: thống kê số lượng (users, products, orders, bookings), doanh thu, biểu đồ đơn hàng theo tháng |
| 3 | Backend | Admin User management nâng cao: thêm tính năng tìm kiếm, lọc theo role/status, phân trang |
| 4 | Frontend | Tạo admin/layout.html — layout dashboard chuyên nghiệp cho admin (sidebar menu, top bar, breadcrumb) |
| 5 | Frontend | Hoàn thiện admin dashboard: admin/dashboard.html — cards thống kê, biểu đồ (Chart.js), danh sách đơn hàng gần đây |
| 6 | Frontend | Admin Order — admin/order/list.html (table đơn hàng, filter theo status), admin/order/detail.html (chi tiết + cập nhật trạng thái) — nếu Member 2 chưa làm |
| 7 | Frontend | Admin Booking — admin/booking/list.html (lịch đặt, filter), admin/booking/detail.html (chi tiết) — nếu Member 3 chưa làm |
| 8 | Frontend | Admin Service — admin/service/list.html, admin/service/create.html, admin/service/edit.html — nếu Member 3 chưa làm |

Sản phẩm bàn giao:

Admin Dashboard hoàn chỉnh với thống kê

Admin layout riêng (sidebar, topbar)

Kết nối và hoàn thiện tất cả admin CRUD còn thiếu

Admin User management nâng cao

Phụ thuộc:

Member 1 — Layout fragments, ProductService, CategoryService

Member 2 — OrderService (để view/manage orders)

Member 3 — BookingService (để view/manage bookings)

Phần Auth/Admin User đã có sẵn

Ghi chú: Thành viên 4 làm việc ở lớp cao nhất (Admin), cần đợi các service backend từ Member 1, 2, 3 hoàn thành. Trong thời gian chờ, có thể xây dựng giao diện admin layout và dashboard.

## 5.5  Thành viên 5 — Frontend & Integration

| STT | Phân loại | Nhiệm vụ chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Frontend | Tạo thư mục static resources: src/main/resources/static/ với cấu trúc css/, js/, images/ |
| 2 | Frontend | Tích hợp Bootstrap 5 (hoặc Tailwind CSS) + thiết lập custom CSS toàn cục (style.css — colors, typography, spacing, buttons, cards, forms) |
| 3 | Frontend | Viết JavaScript: form validation (client-side), AJAX hỗ trợ giỏ hàng, tương tác booking, toast notification, modal xác nhận |
| 4 | Frontend | Tạo file JavaScript cho admin: admin.js — datatable, chart, form validation admin |
| 5 | Frontend | Thiết kế lại trang chủ: home.html — hero banner, danh sách sản phẩm nổi bật, dịch vụ tiêu biểu, steps hướng dẫn, footer đẹp |
| 6 | Frontend | Tạo error pages: 404.html (không tìm thấy), 500.html (lỗi server), error.html (lỗi chung) |
| 7 | Frontend | Responsive design: đảm bảo tất cả templates hiển thị tốt trên mobile, tablet, desktop |
| 8 | Integration | Kiểm tra tích hợp toàn bộ dự án: đảm bảo các module của các thành viên khác hoạt động cùng nhau, sửa lỗi giao diện, đảm bảo consistency |
| 9 | Integration | Tạo image placeholders / logo cho website |

Sản phẩm bàn giao:

Static resources (CSS, JS, images) hoàn chỉnh

Custom CSS + Bootstrap integration cho toàn bộ website

JavaScript (validation, AJAX, UI interactions)

Trang chủ được thiết kế lại chuyên nghiệp

Error pages (404, 500, error)

Responsive design hoàn chỉnh

Báo cáo tích hợp cuối cùng

Phụ thuộc:

Member 1 — Layout fragments, templates structure

Members 1-4 — Tất cả templates để áp dụng CSS/JS và kiểm tra

Members 1-4 — Backend APIs để test frontend integration

Ghi chú: Bắt đầu với layout fragments + CSS khung (song song Member 1). Sau đó lần lượt tích hợp với templates của Members 2, 3, 4. Cuối cùng là kiểm tra tổng thể và sửa lỗi.

# 6. Ma trận phụ thuộc giữa các thành viên

Bảng dưới đây thể hiện mối quan hệ phụ thuộc giữa các thành viên (x dòng phụ thuộc vào y cột):

|  | TV1 Foundation | TV2 Cart+Order | TV3 Booking+Vehicle | TV4 Admin | TV5 Frontend | Cần từ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TV1 - Foundation | — | — | — | — | — | Không |
| TV2 - Cart+Order | ✓ | — | — | — | — | TV1 |
| TV3 - Booking+Vehicle | ✓ | — | — | — | — | TV1 |
| TV4 - Admin | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | TV1+ TV2+ TV3 |
| TV5 - Frontend+Integ. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | TV1→TV4 |

Sơ đồ luồng dependency (thứ tự thực hiện):

TV1 (Foundation + Product)

├──> TV2 (Cart + Order)

├──> TV3 (Booking + Vehicle + Service)

└──> TV5 (CSS/JS khung, song song với TV1)

└──> TV4 (Admin — cần TV1, TV2, TV3 hoàn thành)

└──> TV5 (Frontend hoàn chỉnh + Integration)

Giải thích: TV1 làm nền tảng trước. TV2 và TV3 có thể bắt đầu ngay sau khi TV1 có layout. TV5 bắt đầu song song với TV1 ở phần CSS cơ bản, sau đó lần lượt tích hợp với tất cả. TV4 làm sau cùng vì cần service từ TV1, TV2, TV3.

# 7. Thứ tự thực hiện & Timeline

Giai đoạn 1: Sprint 1 (Song song — Tuần 1-2)

TV1: Xây dựng layout fragments (header/footer/sidebar), static resources sơ bộ, hoàn thiện DTOs, implement ProductService + CategoryService + ProductController.

TV5: Thiết lập Bootstrap, custom CSS framework, tạo static directory, JavaScript core.

TV2: Implement CartService + OrderService (backend logic thuần, chưa cần template).

TV3: Implement BookingService + VehicleService + CarModelService (backend logic thuần).

TV4: Nghiên cứu codebase, thiết kế admin layout, dashboard mockup, nâng cấp User management (search/filter).

Giai đoạn 2: Sprint 2 (Phụ thuộc — Tuần 3-4)

TV1: Xây dựng Product templates + Category admin templates + Admin product CRUD.

TV2: Xây dựng CartController + Cart templates + OrderController + Order templates + Admin order templates.

TV3: Xây dựng BookingController + Booking templates + VehicleController + Vehicle templates + Admin booking/service templates.

TV4: Xây dựng Admin Dashboard hoàn chỉnh + kết nối tất cả service để hoàn thiện admin CRUD.

TV5: Áp dụng CSS/JS cho từng template của TV1, TV2, TV3. Thiết kế lại trang chủ. Tạo error pages.

Giai đoạn 3: Sprint 3 (Tích hợp & Hoàn thiện — Tuần 5)

Toàn bộ nhóm: Tích hợp các module, kiểm tra chéo, sửa lỗi.

TV4 + TV5: Responsive design, cross-browser testing, performance optimization.

TV1 + TV2 + TV3: Fix bug, xử lý edge cases, validation hoàn chỉnh.

TV5: Integration test, đảm bảo tất cả flow người dùng hoạt động.

Timeline chi tiết (Gantt chart text):

| Thành viên | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TV1 - Foundation | Layout + DTO + ProductService | ProductController + Product templates | Admin Product + Category CRUD | Fix + Support | Integration |
| TV2 - Cart+Order | CartService + OrderService | Cart/Order Controller + Templates | Admin Order + Checkout flow | Fix + Polish | Integration |
| TV3 - Booking +Vehicle | BookingService + VehicleService | Booking/Vehicle Controller+Templates | Admin Booking + Service CRUD | Fix + Polish | Integration |
| TV4 - Admin | Study code + Design layout | Admin dashboard + Layout | Kết nối service + Admin CRUD | Admin hoàn chỉnh + Statistics | Integration + Fix |
| TV5 - Frontend | CSS Framework + Static resources | Core JS + Home page | Style TV1+TV2 templates | Style TV3+TV4 + Error pages | Integration + Responsive |

# 8. Tiêu chí đánh giá hoàn thành

Mỗi service implementationPhải compile không lỗi, hoạt động đúng CRUD, xử lý exception, logging cơ bản.

Mỗi controllerPhải có đầy đủ endpoints theo RESTful, xử lý request hợp lệ, redirect đúng, thông báo flash message.

Mỗi templatePhải sử dụng layout fragments, hiển thị đúng dữ liệu, có form validation (HTML5 + server-side), responsive.

Admin managementPhải có phân trang, tìm kiếm, filter, CRUD đầy đủ cho từng entity.

Bảo mậtAdmin endpoints phải được bảo vệ (đã có SecurityConfig), không cho phép truy cập trái phép.

Tích hợpDự án chạy được trên localhost:8386, tất cả flow nghiệp vụ đều hoạt động: đăng nhập → xem sản phẩm → thêm giỏ → đặt hàng; và đặt lịch sửa chữa.

Code qualityTuân thủ coding convention Java, không có code smell, Lombok được sử dụng hợp lý, không hardcode.

— Hết —